Приложение

к постановлению

Администрации города Обнинска

## 14.03.2016   №    363-п

5.  Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск»

| N п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, индикатора (целевого показателя) | Весовой коэффициент индикатора | Сроки реализации | Единица измерения | Источники финансирования | Годы реализации |  |  |  |  |  |  |  |  | Целевое (суммарное) значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год | 2020 год |  |
| 1. | Установка индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде |  | 2015-2020 | тыс. руб. | Всего: | 1400 | 3500 |  | 1000 |  | 1000 |  | 1000 | 1000 | 6400 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 1400 | 3500 |  | 1000 |  | 1000 |  | 1000 | 1000 | 6400 |
|  | Индикатор 1: Количество установленных в отчетном году индивидуальны приборов учета потребления коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде | 1 | 2015-2020 | шт. |  | 140 | 465 |  | 127 |  | 120 |  | 114 | 108 | 800 |
| 2. | Ремонт ветхих участков водопроводных сетей |  | 2015-2020 | тыс. руб. | Всего: | 2000 |  | 2000 | 2000 |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 12000 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 2000 |  | 2000 | 2000 |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 12000 |
|  | Индикатор 1 Протяженность ветхих участков водопроводных сетей, в которых произведен ремонт в отчетном году | 0,8 | 2015-2020 | км |  | 0,714 |  | 0,87 | 0,4 |  |  | 0,35 | 0,3 | 0,3 | 2,93 |
|  | Индикатор 2 Объем потерь воды питьевого качества | 0,1 | 2015-2020 | тыс. м3 |  | 11,42 |  | 12,38 | 1,3 |  |  | 6,2 | 2,5 | 2,7 | 36,5 |
|  | Индикатор 3 Экономия расхода электроэнергии при транспортировке воды | 0,1 | 2015-2020 | тыс. Квт*ч |  | 10,02 |  | 9,68 | 1,2 |  |  | 5,5 | 2,2 | 2,4 | 31 |
| 3. | Реконструкция магистральных сетей электроснабжения |  | 2015-2020 | тыс. руб. | Всего: | 2000 | 2000 |  | 2000 | 2000 |  |  | 2000 | 2000 | 12000 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 2000 | 2000 |  | 2000 | 2000 |  |  | 2000 | 2000 | 12000 |
|  | Индикатор 1 Протяженность реконструированных в отчетном году магистральных сетей электроснабжения | 0,8 | 2015-2019 | км |  | 0,5 | 0,5 |  | 0,5 | 0,4 |  |  | 0 | 0 | 1,9 |
|  | Индикатор 2 Количество замененных комплексных трансформаторных подстанций | 0,2 | 2019-2020 | шт. |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 | 2 |
|  | ИТОГО по Программе |  |  | тыс. руб. | Всего: | 5400 | 7500 |  | 5000 | 5000 |  |  | 5000 | 5000 | 32900 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 5400 | 7500 |  | 5000 | 5000 |  |  | 5000 | 5000 | 32900 |