Приложение

к постановлению Администрации города

от 24.02.2025 № 405-п п

**План**

реализации мероприятия «Техническое оснащение улично-дорожной сети города с целью обеспечения безопасности дорожного движения» муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Дорожное хозяйство и развитие транспортной инфраструктуры», утвержденной постановлением Администрации города Обнинска от 16.12.2024 № 3733-п на 2025-2030 гг.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятий** | **Содержание мероприятий** | | | | | |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1. | Строительство на участках улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходных ограждений, в том числе вблизи образовательных учреждений | 1. Установка пешеходных ограждений в районе нерегулируемых пешеходных переходов\*\* | 1. Установка пешеходных ограждений в районе нерегулируемых пешеходных переходов\*\* | 1. Установка пешеходных ограждений в районе нерегулируемых пешеходных переходов\*\* | 1. Установка пешеходных ограждений в районе нерегулируемых пешеходных переходов\*\* | 1. Установка пешеходных ограждений в районе нерегулируемых пешеходных переходов\*\* | Установка пешеходных ограждений в районе нерегулируемых пешеходных переходов\*\* |
| 2. | Содержание, ремонт и замена пешеходных ограждений | 1. Содержание пешеходных ограждений общей протяжённостью 25 625,0 м. 2. Ремонт и замена повреждённых при ДТП ограждений – 100,0 м. | 1. Содержание пешеходных ограждений общей протяжённостью 25 625,0 м. 2. Ремонт и замена повреждённых при ДТП ограждений – 100,0 м | 1. Содержание пешеходных ограждений общей протяжённостью 25 625,0 м. 2. Ремонт и замена повреждённых при ДТП ограждений – 100,0 м | 1. Содержание пешеходных ограждений общей протяжённостью 25 625,0 м.   Ремонт и замена повреждённых при ДТП ограждений – 100,0 м | **1.** Содержание пешеходных ограждений общей протяжённостью 25 625,0 м.  Ремонт и замена повреждённых при ДТП ограждений – 100,0 м | **1.** Содержание пешеходных ограждений общей протяжённостью 25 625,0 м.  Ремонт и замена повреждённых при ДТП ограждений – 100,0 м |
| 3. | Техническое перевооружение, реконструкция и содержание светофорных объектов | 1. Содержание 28 светофорных объектов, 31 светофорных объекта типа Т7 2. Оснащение светофорных объектов адаптивными звуковыми сигналами в районе дома № 36А по ул. Гагарина. 3. Оснащение светофорных объектов ТООВ в местах установки комплексов ФВФ:   **-** ул. Энгельса – ул. Аксенова – ул. Калужская;  **-** ул. Ленина – ул. Курчатова.  **4.**Оснащение светофорных объектов информационными световыми секциями в виде силуэта пешехода и стрелки с мигающим сигналом бело-лунного цвета. | 1. Содержание 29 светофорных объектов, 31 светофорных объекта типа Т7. | **1.** Содержание 29 светофорных объектов, 31 светофорных объекта типа Т7 | **1.** Содержание 29 светофорных объектов, 31 светофорных объекта типа Т7. | **1.** Содержание 29 светофорных объектов, 31 светофорных объекта типа Т7. | **1.** Содержание 29 светофорных объектов, 31 светофорных объекта типа Т7. |
| 4. | Содержание, установка и замена дорожных знаков, в том числе дублирующих знаков над проезжей частью | 1. Содержание дорожных знаков, установленных на территории МО «Город Обнинск»; 2. Установка и замена дорожных знаков на территории МО «Город Обнинск»\*.   **3.** Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей  частью на участке а/д по пр. Маркса от ул. Энгельса до ул. Королева. | 1. Содержание дорожных знаков, установленных на территории МО «Город Обнинск»; 2. Установка и замена дорожных знаков на территории МО «Город Обнинск»\*. 3. Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью на участке а/д по пр. Маркса от ул. Курчатова до ул. Энгельса, от ул. Королева до пр. Ленина. | **1.** Содержание дорожных знаков, установленных на территории МО «Город Обнинск»;  **2.** Установка и замена дорожных знаков на территории МО «Город Обнинск» \*.  **3.** Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью на участке а/д по пр. Ленина от ул. Комсомольская до Треугольной площади. | **1.** Содержание дорожных знаков, установленных на территории МО «Город Обнинск»;  **2.** Установка и замена дорожных знаков на территории МО «Город Обнинск»\*.  **3.** Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью на участке а/д по ул. Гагарина, и ул. Энгельса. | **1.** Содержание дорожных знаков, установленных на территории МО «Город Обнинск»;  **2.** Установка и замена дорожных знаков на территории МО «Город Обнинск»\*.  **3.** Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью на участке а/д по ул. Курчатова от ул. Королева до пр. Маркса, ул. Королева от ул. Аксенова до пр. Маркса. | **1.** Содержание дорожных знаков, установленных на территории МО «Город Обнинск»;  **2.** Установка и замена дорожных знаков на территории МО «Город Обнинск» \*.  **3.** Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью на участке а/д по пр. Ленина от ул. Заводская до ул. Борисоглебская. |
| 5. | Содержание, установка и замена искусственных дорожных неровностей (ИДН) | **1.** Ремонт и содержание ИДН, в том числе с трапециевидным профилем;  **2.** Установка новых ИДН в том числе с трапециевидным профилем\*\* | **1.** Ремонт и содержание ИДН, в том числе с трапециевидным профилем;  **2.** Установка новых ИДН в том числе с трапециевидным профилем\*\* | **1.** Ремонт и содержание ИДН, в том числе с трапециевидным профилем;  **2.** Установка новых ИДН в том числе с трапециевидным профилем\*\* | **1.** Ремонт и содержание ИДН, в том числе с трапециевидным профилем;  **2.** Установка новых ИДН в том числе с трапециевидным профилем\*\* | **1.** Ремонт и содержание ИДН, в том числе с трапециевидным профилем;  **2.** Установка новых ИДН в том числе с трапециевидным профилем\*\* | **1.** Ремонт и содержание ИДН, в том числе с трапециевидным профилем;  **2.** Установка новых ИДН в том числе с трапециевидным профилем\*\* |
| 6. | Горизонтальная разметка автомобильных дорог, в том числе пешеходных переходов, ИДН, островков безопасности, вблизи образовательных учреждений и др. (наносится два раза в год) | 1. Осевая разметка 2. Разметка:   - обочина (спрей –пластиком)  - ИДН  - Стоп линия  - Островки безопасности  Автобусная остановка  Уступи дорогу 1.3   1. Разметка трафаретом:   - Надпись «ШКОЛА»  - Знак «Дети»  - Знак «Инвалиды»  **4**. Разметка пешеходных переходов, в том числе:  - эмалью АК – 511  - жёлто-белым хол-м пластиком  - белым пластиком  **5**. Покраска бетонных ограждений безопасности  **6**. Нанесение вертикальной разметки 2.7 на бордюр с изношенной разметкой\* | **1.** Осевая разметка  **2.** Разметка:  - обочина (спрей –пластиком)  - ИДН  - Стоп линия  - Островки безопасности  Автобусная остановка  Уступи дорогу 1.3  **3.** Разметка трафаретом:  - Надпись «ШКОЛА»  - Знак «Дети»  - Знак «Инвалиды»  **4.** Разметка пешеходных переходов, в том числе:  - эмалью АК – 511  - жёлто-белым хол-м пластиком  - белым пластиком  **5.** Покраска бетонных ограждений безопасности  **6.** Нанесение вертикальной разметки 2.7 на бордюр с изношенной разметкой\* | **1.** Осевая разметка  **2.** Разметка:  - обочина (спрей –пластиком)  - ИДН  - Стоп линия  - Островки безопасности  Автобусная остановка  Уступи дорогу 1.3  **3.** Разметка трафаретом:  - Надпись «ШКОЛА»  - Знак «Дети»  - Знак «Инвалиды»  **4.** Разметка пешеходных переходов, в том числе:  - эмалью АК – 511  - жёлто-белым хол-м пластиком  - белым пластиком  **5.** Покраска бетонных ограждений безопасности  **6.** Нанесение вертикальной разметки 2.7 на бордюр с изношенной разметкой\* | **1.** Осевая разметка  **2.** Разметка:  - обочина (спрей –пластиком)  - ИДН  - Стоп линия  - Островки безопасности  Автобусная остановка  Уступи дорогу 1.3  **3.** Разметка трафаретом:  - Надпись «ШКОЛА»  - Знак «Дети»  - Знак «Инвалиды»  **4.** Разметка пешеходных переходов, в том числе:  - эмалью АК – 511  - жёлто-белым хол-м пластиком  - белым пластиком  **5.** Покраска бетонных ограждений безопасности  **6.** Нанесение вертикальной разметки 2.7 на бордюр с изношенной разметкой\* | **1.** Осевая разметка  **2.** Разметка:  - обочина (спрей –пластиком)  - ИДН  - Стоп линия  - Островки безопасности  Автобусная остановка  Уступи дорогу 1.3  **3.** Разметка трафаретом:  - Надпись «ШКОЛА»  - Знак «Дети»  - Знак «Инвалиды»  **4.** Разметка пешеходных переходов, в том числе:  - эмалью АК – 511  - жёлто-белым хол-м пластиком  - белым пластиком  **5.** Покраска бетонных ограждений безопасности  **6.** Нанесение вертикальной разметки 2.7 на бордюр с изношенной разметкой\* | **1.** Осевая разметка  **2.** Разметка:  - обочина (спрей –пластиком)  - ИДН  - Стоп линия  - Островки безопасности  Автобусная остановка  Уступи дорогу 1.3  **3.** Разметка трафаретом:  - Надпись «ШКОЛА»  - Знак «Дети»  - Знак «Инвалиды»  **4.** Разметка пешеходных переходов, в том числе:  - эмалью АК – 511  - жёлто-белым хол-м пластиком  - белым пластиком  **5.** Покраска бетонных ограждений безопасности  **6.** Нанесение вертикальной разметки 2.7 на бордюр с изношенной разметкой\* |
| 7. | Организационно-технические мероприятия и распорядительные действия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения (разработка схем и проектов ОДД, ликвидация аварийно-опасных участков автомобильных дорог, выявленных по итогам отчётного периода, установка заграждающих проезд устройств, техническое оснащение УДС по решениям комиссии по ОБДД и др.) | **1.** Принятие первоочередных мер, направленный на ликвидацию аварийно- опасных участков автомобильных дорог, выявленных по итогам отчётного периода\*\*  **2.** Содержание, замена и ремонт заграждающих проезд устройств, установленных на тротуарах, с целью предотвращения проезда транспортных средств.  **3.** Разработка и реализация проекта ОДД на установку светофорного объекта на пересечение ул. Кабицынская - ул. Университетская и светофорного объекта с вызывной фазой для пешеходов на пешеходном переходе в районе дома № 129 пр. Ленина. \*\*  **4.** Разработка КСОДД и актуализация ПОДД. | **1.** Принятие первоочередных мер, направленный на ликвидацию аварийно- опасных участков автомобильных дорог, выявленных по итогам отчётного периода\*\*  **2.** Содержание, замена и ремонт заграждающих проезд устройств, установленных на тротуарах, с целью предотвращения проезда транспортных средств.  **3.** Разработка и реализация проекта ОДД на установку светофорного объекта с вызывной фазой для пешеходов на пешеходном переходе в районе дома № 102 пр. Маркса.\*\* | **1.** Принятие первоочередных мер, направленный на ликвидацию аварийно- опасных участков автомобильных дорог, выявленных по итогам отчётного периода\*\*  **2.** Содержание, замена и ремонт заграждающих проезд устройств, установленных на тротуарах, с целью предотвращения проезда транспортных средств. | **1.** Принятие первоочередных мер, направленный на ликвидацию аварийно- опасных участков автомобильных дорог, выявленных по итогам отчётного периода\*\*  **2.** Содержание, замена и ремонт заграждающих проезд устройств, установленных на тротуарах, с целью предотвращения проезда транспортных средств. | **1.** Принятие первоочередных мер, направленный на ликвидацию аварийно- опасных участков автомобильных дорог, выявленных по итогам отчётного периода\*\*  **2.** Содержание, замена и ремонт заграждающих проезд устройств, установленных на тротуарах, с целью предотвращения проезда транспортных средств. |  |

\* В соответствии с проектом организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования на территории города Обнинска

\*\* По решению комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Администрации города