Приложение к постановлению

Администрации города от 01.11.2012 г. № 2256-п

Паспорт долгосрочной целевой программы

«Ремонт дорог, внутриквартальных и внутридворовых проездов в г. Обнинске на 2012-2015 годы»

| Наименование Программы | Долгосрочная целевая программа «Ремонт дорог, внутриквартальных и внутридворовых проездов в г. Обнинске на 2012-2015 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Постановление Правительства Калужской области от 14.09.2009 г. №371 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области на период 2010- 2017 годов и на перспективу до 2020 года»; Постановление Правительства Калужской области от 19.03.2012 №122 «О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований на софинансирование отдельных мероприятий за счет средств Дорожного фонда Калужской области»; Соглашение о предоставлении в 2012 году субсидии за счет средств Дорожного фонда Калужской области бюджету муниципального образования ГО «Город Обнинск» на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов; Постановление Администрации города Обнинска от 28.09.2012 г. № 2028-п «Об утверждении концепции долгосрочной целевой программы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, внутриквартальных и внутридворовых проездов в г.Обнинске на 2012-2014 годы». |
| Заказчик Программы | Администрация города Обнинска |
| Исполнитель-координатор Программы | Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска |
| Разработчик Программы | Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска |
| Исполнители Программы | - Муниципальное предприятие «Коммунальное хозяйство» |
| Цель Программы | Повышение уровня благоустройства и создание комфортных условий для проживания горожан |
| Задачи Программы | - Приведение улично-дорожной сети города в нормативно - техническое состояние, соответствующие требованиям СНиП и ГОСТ; -Выполнение комплекса работ по ремонту внутриквартальных и внутридворовых проездов. |
| Основные целевые индикаторы Программы | - Площадь отремонтированных, приведенных в нормативное состояние в соответствии с требованиями ГОСТ и СНиП дорог общего пользования местного значения; - Протяженность бортового камня, установленного вдоль дорог общего пользования местного значения; - Площадь газонов вдоль улично-дорожной сети города, приведенных в нормативное состояние; - Площадь отремонтированных дорог с применением новых технологий; - Количество отремонтированных дворовых территорий; - Количество парковочных мест для временной стоянки автотранспорта на внутридворовых территориях; - Количество съездов с пешеходных тротуаров на проезжую часть улично-дорожной сети города для доступа маломобильных групп населения. |
| Сроки реализации Программы | 2012 – 2015 годы |
| Финансовое обеспечение Программы | Общий объем финансирования Программы составляет – 409400 тыс. рублей, в том числе по годам: 1. Из средств бюджета города: 2012 год – 71300 тыс. рублей 2013 год – 73000 тыс. рублей 2014 год – 77000 тыс. рублей 2015 год - 79000 тыс.рублей 2. Из средств областного бюджета: 2012 год – 25100 тыс. рублей 2013 год – 27000 тыс. рублей 2014 год – 28000 тыс. рублей 2015 год - 29000 тыс. рублей |
| Основные конечные результаты реализации Программы | - Снижение физического износа дорожного покрытия улично-дорожной сети города; - Повышение уровня безопасности дорожного движения; -Создания условий передвижений для маломобильных групп населения населения; - Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий кварталов, расположенных в черте МО «Город Обнинск»; - Улучшение транспортно-эксплутационного состояния внутриквартальных и внутридворовых проездов на территории города; - Строительство дополнительных парковочных мест для временной стоянки автотранспорта; - Освобождение придомовых территорий от неорганизованного размещения автомобилей. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляется в соответствии с постановлением Администрации города Обнинска от 13.03.2009г. № 291-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ, Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ г. Обнинска» |

1.Содержание    проблемы     и      обоснование      необходимости    ее    решения   программно-целевым методом

- Устойчивое развитие муниципального образования "Город Обнинск" невозможно без хорошо развитой улично- дорожной сети.

- В настоящее время наиболее остро стоит проблема ремонта асфальтобетонного покрытия, так как большой процент дорог не отвечает требованиям ГОСТа, что является причиной увеличения числа дорожно-транспортных происшествий.  Кроме временных и природных факторов износу дорожного покрытия способствует увеличение интенсивности дорожного движения, рост количества пассажирского, грузового, легкового транспорта в городе.

- Обеспечение транспортной доступности территорий, бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта необходимо вести путем восстановления соответствующей инфраструктуры и содержания ее в нормативном состоянии.

- Для создания более комфортных условий для проживания горожан, повышения уровня безопасности дорожного движения в планы капитального ремонта улично-дорожной сети города в первую очередь должны входить основные магистрали, имеющие высокую транспортную нагрузку и дороги, влияющие на распределение транспортных потоков на въездах и выездах из города.

- Реализуемые в последние годы мероприятия по улучшению дорожно-транспортной ситуации велись по следующим направлениям:

- - ограничение пропуска большегрузного транспорта на городских дорогах в период весенней распутицы;

- - повышение прочности дорожных покрытий за счет внедрения новых технологий, применения для ремонта асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети современных материалов – щебеночно-мастичного асфальта, литого асфальта и т.д.;

- - использование  высокопроизводительной дорожной  техники;

- - четырехлетний гарантийный ремонт от подрядных организаций.

- Реализация этих мероприятий за последние три года позволила приступить к ремонту внутриквартальных и внутридворовых проездов.

Анализ состояния внутридворовых территорий Обнинска и количество заявок на ремонт, поступающих от жителей, говорят о том, что необходим комплексный подход к  благоустройству внутридворовых территорий города.

- Актуальность данной Программы и необходимость ее реализации на территории муниципального образования "Город Обнинск" обусловлены тем, что большинство жилых домов муниципального образования "Город Обнинск" введены в эксплуатацию в 1970-1980 годах, и ремонт асфальтового покрытия дворов и дворовых проездов проводился в недостаточном объеме.

Ремонт улично - дорожной сети,  внутридворовых и внутриквартальных проездов  за 2009-2011 годы приведен в таблице №1

Таблица №1

| Года | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Площадь ремонта автодорог | 89,2 тыс. м2 | 25,7 тыс. м2 | 18,1 тыс.м2 |
| Площадь ремонта тротуаров, внутриквартальных и внутридворовых проездов | 31,3 тыс. м2 | 31,7 тыс. м2 | 26,1 тыс. м2 |
| Итого: | 120,5 тыс. м2 | 57,4 тыс. м2 | 44,2 тыс.м2 |

- Пришло в негодность асфальтовое покрытие внутриквартальных и внутридворовых проездов. Асфальтобетонное покрытие более чем 70% дворовых территорий имеет высокий физический износ. Кроме того, за последнее десятилетие резко выросло количество личного автотранспорта, что привело к росту потребности в парковочных местах на придомовых территориях. Отсутствие специально обустроенных стоянок для автомобилей приводит к их хаотичной парковке.

- Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни населения,  представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках муниципальной долгосрочной целевой  программы.

- 2. Цель и задачи Программы

- Основной целью Программы является повышение уровня благоустройства и создание комфортных условий для проживания горожан.

- В рамках Программы предусматривается решение следующих задач:

- Приведение улично-дорожной сети города  в нормативно - техническое состояние, соответствующие требованиям СНиП и ГОСТ;

-  Выполнение комплекса работ по ремонту внутриквартальных и внутридворовых проездов.

Решение указанных задач в пределах рассматриваемого планирования с учетом прогнозируемых  расходных обязательств областного бюджета и бюджета города на достижение цели будет достигаться путем концентрации финансовых средств  на приоритетных направлениях развития автомобильных дорог общего пользования местного значения и проездов, обеспечивающих наибольший социально-экономический эффект.

Все  автомобильные дороги в городе  закреплены в хозяйственном ведении за муниципальным предприятием «Коммунальное хозяйство». В соответствии с Соглашением о выполнении возложенных Администрацией города на МП «Коммунальное хозяйство» полномочий по организации проведения работ по ремонту автодорог города, ремонту и благоустройству внутридворовых  территорий  города, включая работы по проектированию,   МП «Коммунальное хозяйство» организовывает выполнение вышеуказанных работ, заключает контракт (договор),  выступает от имени Администрации города в роли заказчика, а Администрация города производит финансирование согласно договорных взаимоотношений между  заказчиком и подрядной организацией.

В результате организованной плановой работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, внутриквартальных и внутридворовых проездов повысится доля дорог и проездов, соответствующих нормативным требованиям, что будет  подтверждено ежегодно проводимым  МП " анализом и диагностикой.

3. Сроки  реализации Программы

Сроки реализации  Программы  2012 - 2015 годы.

4. Финансовое обеспечение Программы

Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет средств  бюджета города Обнинска и областного  бюджета.

В соответствии с п.п. 4 пункта 4.2 Положения « Об Администрации (исполнительно-распорядительном органе) городского круга  «Город Обнинск», утвержденного решением Обнинского городского Собрания о 27.10.2009 г. №08-78 « Администрация города осуществляет полномочия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также осуществляет иные полномочия в области использования автомобильных дорог и дорожной деятельности в соответствии с  законодательством Российской Федерации».

Во исполнение указанных полномочий Администрации города  соответствующие расходные обязательства включены в местный бюджет и приняты следующие нормативно- правовые акты:

- Постановление Администрации города Обнинска «О порядке проведения комплексных проверок дорог и улиц на территории МО «Город Обнинск» и утверждении состава комиссии» от 28.04.2009 г. № 544-п;

- Постановление Администрации города Обнинска  «О порядке проведения комплексных  проверок внутридворовых и внутриквартальных проездов на территории МО «Город  Обнинск» и утверждении состава комиссии» от 18.05.2012 г. № 954-п.

На основании актов комплексных проверок  дорог общего пользования местного значения, внутриквартальных и внутридворовых проездов определяются объекты, подлежащие ремонту на плановый год. Объемы бюджетных ассигнований рассчитываются на основании ведомостей объемов работ, локальных ресурсных сметных расчетов, проектно-сметной документации (в случае, если такая необходима).

В соответствии с Постановлением Правительства Калужской области от 15.12.2011 г. № 672 «Об утверждении Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда Калужской области», Постановлением Правительства Калужской области от 23.12.2011 г. № 696 «Об утверждении основных мероприятий по реализации долгосрочной целевой программы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области на период 2010- 2017 годов и на перспективу до 2020 года» и иных мероприятий за счет средств Дорожного фонда Калужской области на 2012 год» и в соответствии с Положением о порядке, условиях предоставления и методике расчета субсидий местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов, утвержденным постановлением Правительства Калужской области от 19.03.2012 г. №122 «О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований на софинансирование отдельных мероприятий за счет средств Дорожного фонда Калужской области»  в финансировании мероприятий учтены субсидии областного бюджета.

Субсидии из областного бюджета выделяются в соответствии с Соглашениями о предоставлении субсидий за счет дорожного фонда Калужской области бюджету муниципального образования  ГО «Город Обнинск» на капитальный ремонт и ремонт дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

Общий объем  финансирования  Программы  составляет – 409400 тыс. рублей,  в том числе по годам представлен в таблице №2.

Таблица №2                                                                                                                             тыс. рублей

| Источники финансирования | Всего, в т. ч. по годам | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет города | 300300 | 71300 | 73000 | 77000 | 79000 |
| Областной бюджет | 109100 | 25100 | 27000 | 28000 | 29000 |
| Всего по программе: | 409400 | 96400 | 100000 | 105000 | 108000 |

Объем финансирования Программы носит прогнозный характер и подлежит корректировке с учетом возможностей   бюджетов города и области.

5. Перечень и описание мероприятий  по решению поставленных задач и достижению цели Программы

Перечень по ремонту дорог, внутриквартальных и внутридворовых проездов с указанием мероприятий по реализации Программы формируется Управлением городского хозяйства Администрации города  по итогам обследования состояния дорожного покрытия и с учетом межремонтных сроков службы дорожных одежд  в рамках выделенного финансирования из городского и областного  бюджетов.

- Межремонтные сроки службы дорожных одежд и покрытий являются одним из важнейших технико-экономических показателей, определяющих плановую периодичность выполнения и финансирование ремонтных работ.

- Все дорожные работы в Обнинске ведутся с 4-летним гарантийным ремонтом от подрядных организаций. В зависимости от интенсивности автомобильного движения, погодно-климатических и грунтово-геологических факторов  на практике фактический межремонтный срок  службы дорожной одежды на автомобильных дорогах  6-8 лет,  внутридворовых проездах  8-10 лет.

- Перспективный план основных мероприятий  Программы  составлен с учетом межремонтных сроков службы дорожных одежд и покрытий. Принципиальные решения по выбору основных мероприятий по ремонту дорог, внутриквартальных и внутридворовых проездов не заканчивается на стадии перспективного плана,  а продолжается практически непрерывно, как непрерывен процесс эксплуатации дорожных покрытий. Поэтому перечни мероприятий по ремонту дорог, внутриквартальных и внутридворовых проездов на территории муниципального образования "Город Обнинск" уточняются и утверждаются   Администрацией города ежегодно.

Основными видами работ по  Программе являются: ремонт асфальтобетонного покрытия, замена бортового камня, обустройство и восстановление газонов, устройство парковочных карманов.

Ориентировочные суммы расходов на мероприятия по ремонту  автодорог, внутриквартальных и внутридворовых проездов представлены в таблице №3

Таблица №3

| № п/п | Мероприятия | Сроки реализа-ции | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Объемы финансирования (тыс.рублей) по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. | Ремонт автомобильных дорог | 2012-2015 | МП «Коммунальное хозяйство» | Бюджет города | 51000 | 51000 | 52500 | 53000 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 9500 | 10000 | 10500 | 11000 |
| 2. | Ремонт и благоустройство внутриквартальных и внутридворовых проездов | 2012-2015 | МП «Коммунальное хозяйство» | Бюджет города | 20000 | 22000 | 24500 | 26000 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 15900 | 17000 | 17500 | 18000 |
|  | Итого: |  |  |  | 96400 | 100000 | 105000 | 108000 |

- Управление Программой и общая координация мероприятий, контроль за их исполнением осуществляются Управлением городского хозяйства Администрации города.

- Оперативное управление и обеспечение контроля за выполнением мероприятий и ходом реализации Программы осуществляет муниципальное предприятие «Коммунальное хозяйство», которое несет ответственность за решение задач и за обеспечение утвержденных целевых показателей.

- Реализация мероприятий по ремонту дорог, внутриквартальных и внутридворовых проездов, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования "Город Обнинск", осуществляется на основе контрактов, заключаемых в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

6. Система  целевых индикаторов   Программы

Таблица №4

| ГодГ Год | Площадь отремонтирован-ных, приведенных в нормативное состояние в соответствии с требованиями ГОСТ и СНиП дорог общего пользования местного значения (кв.м) | Протяженность бортового камня, установленного вдоль дорог общего пользования местного значения (п.м) | Площадь газонов вдоль улично-дорожной сети города, приведенных в нормативное состояние (кв.м) | Площадь отремонтированных дорог с применением новых технологий. ( кв.м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 | 46000 | 2500 | 500 | 15700 |
| 2013 | 46000 | 2500 | 550 | 16000 |
| 2014 | 46500 | 2600 | 600 | 16500 |
| 2015 | 46700 | 2700 | 700 | 17000 |

| ГодГ Год | Количество отремонтированных дворовых территорий (шт) | Количество парковочных мест для временной стоянки автотранспорта на территории города (шт) | Количество съездов с пешеходных тротуаров на проезжую часть автомобильных дорог и внутридворовых проездов для доступа маломобильных групп населения (шт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2012 | 20 | 130 | 100 |
| 2013 | 20 | 140 | 100 |
| 2014 | 22 | 150 | 110 |
| 2015 | 23 | 150 | 110 |

Ожидаемые результаты реализации  Программы:

| - | Снижение физического износа дорожного покрытия улично-дорожной сети города; |
| --- | --- |
| - | Повышение уровня безопасности дорожного движения; |
| - | Создания условий передвижений для маломобильных групп населения; |
| - | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий кварталов, расположенных в черте МО «Город Обнинск»; |
| - | Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния внутриквартальных и внутридворовых проездов на территории города; |
| - | Строительство дополнительных парковочных мест для временной стоянки автотранспорта; |
| - | - Освобождение придомовых территорий от неорганизованного размещения автомобилей. |

Основные дорожные работы на улично-дорожной сети города проведены в хороших погодных условиях в летний период.

- Реализация мероприятий по ремонту дорог, внутриквартальных и внутридворовых проездов, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования "Город Обнинск", осуществляется на основе контрактов, заключаемых в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". Этим можно объяснить более поздние сроки начала работ на внутридворовых проездах. Еще одной из причин может быть недобросовестность подрядных организаций, выигравших конкурсы на проведения ремонтных работ, которые  не приступили своевременно к  работам.   К таким организациям  в соответствии с муниципальными контрактами  применятся штрафные санкции.